BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

(TỪ NĂM HỌC 2025-2026)

Câu1: Trình bày khái niệm dự án và các đặc trưng cơ bản của dự án. Dự án phần mềm có gì khác biệt so với các dự án nói chung?

Câu 2: Người quản lý dự án cần phải có những phẩm chất gì? Họ thường phải tham gia những khóa học nào?

Câu 3: Nêu các vấn đề cơ bản trong các dự án phần mềm. Tình bày sự ảnh hưởng của vấn đề “Thay đổi yêu cầu không kiểm soát được” tới sự thành công của dự án.

Câu 4: Anh (Chị) hãy trình bày khái niệm về hợp đồng phí cộng thêm và hợp đồng giá cố định. Sự khác nhau cơ bản giữa chúng?

Câu 5: Anh (Chị) hãy trình bày về kiến nghị không do yêu cầu và kiến nghị do yêu cầu. Sự khác nhau cơ bản giữa chúng?

Câu 6: Cơ sở dữ liệu tiến trình là gì? Tại sao lại cần phải có nó? Những loại dữ liệu chính thường được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu tiến trình là gì?

Câu 7: Anh (Chị) hãy trình bày về baseline của một tiến trình: Khái niệm, vai trò và các loại baseline.

Câu 8: BOK là gì? Kiến thức trong BOK bao gồm những chủ đề gì? Chúng đến từ đâu?

Câu 9: Anh (Chị) hãy nêu những mô hình công nghệ phần mềm nào đã và đang được sử dụng trên thế giới. Mô hình tiến trình công nghệ phần mềm chuẩn được sử dụng ở Infosys được xây dựng bằng cách nào.

Câu 10;  Tại sao lại phải điều chỉnh tiến trình công nghệ phần mềm? Hãy trình bày các đặc trưng của dự án làm cơ sở cho điều chỉnh tóm tắt tiến trình.

Câu 11: Tại sao lại phải quản lý thay đổi yêu cầu? Anh (Chị) hãy trình bày quy trình quản lý thay đổi yêu cầu ở Infosys.

Câu 12: Anh (Chị) hãy trình bày các bước trong tiến trình ước lượng nỗ lực theo tiếp cận từ dưới lên.

Câu 13: Anh (Chị) hãy trình bày các bước trong tiến trình ước lượng nỗ lực theo tiếp cận từ trên xuống.

Câu 14: Lịch biểu của dự án phần mềm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Kích cỡ đội dự án thay đổi như thế nào trong tiến trình thực hiện dự án? Tại sao lại như vậy?

Câu 15: Khái niệm về lỗi phần mềm? Tại sao phát triển phần mềm lại hay mắc lỗi? Các hoạt động để phát hiện lỗi và loại bỏ lỗi?

Câu 16: Anh (Chị) hãy trình bày vắn tắt một số tiếp cận định lượng để quản lý chất lượng của dự án phần mềm.

Câu 17: Anh (Chị) hãy trình bày các bước được thực hiện cho các hoạt động phòng ngừa lỗi ở mức dự án.

Câu 18: Anh (Chị) hãy trình bày khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro. Cho một ví dụ minh họa.

Câu 19: Anh (Chị) hãy trình bày các hoạt động trong quản lý rủi ro (theo hình vẽ).

Câu 20: Đánh giá rủi ro bao gồm những hoạt động nào? Trình bày về các phương pháp cơ bản để xác định rủi ro.

Câu 21: Anh (Chị) hãy trình bày khái niệm số đo của tiến trình phần mềm hoặc các sản phẩm phần mềm. Những số đo cơ bản nào được sử dụng trong mọi dự án phần mềm?

Câu 22: Trong một dự án, thường việc phát hiện và loại bỏ lỗi được tiến hành theo tiến trình nào? Giải thích các hoạt động của tiến trình đó.

Câu 23: Anh (Chị) hãy trình bày phương pháp kiểm soát tiến độ và nỗ lực trong một dự án phần mềm dùng SPC.

Câu 24: Anh (Chị) hãy cho biết các thành phần của một đội dự án ở và vai trò của mỗi thành phần này. Một số yếu tố mà một người quản lý dự án cần quan tâm khi xây dựng và phân công các thành viên trong đội là gì?

Câu 25: Anh (Chị) hãy trình bày về các chủ đề giao tiếp trong đội dự án.

Câu 26: Anh (Chị) hãy trình bày cấu trúc điển hình của bản kế hoạch quản lý dự án và nội dung cơ bản của mỗi phần.

Câu 27: Anh (Chị) hãy trình bày các loại chức năng của quản lý cấu hình mà các dự án phần mềm thường yêu cầu.

Câu 28: Anh (Chị) hãy trình bày các hoạt động trong giai đoạn lập kế hoạch quản lý cấu hình.

Câu 29: Anh (Chị) hãy trình bày các hoạt động của việc thực hiện  một thay đổi yêu cầu trong kiểm soát cấu hình.

Câu 30: Anh (Chị) hãy trình bày tiến trình xem xét lại bởi nhóm và giải thích tóm tắt các hoạt động của tiến trình này.

Câu 31: Anh (Chị) hãy cho biết khi nào thì thực hiện xem xét lại bởi 1 người. Trình bày tiến trình xem xét lại bởi 1 người.

Câu 32: Anh (Chị) cho biết các sản phẩm công việc nào cần được xem xét lại bởi nhóm? Khi xem xét lại đặc tả yêu cầu cần quan tâm đến những khía cạnh nào? Thành phần tham gia nhóm xem xét lại sản phẩn này?

Câu 33: Nếu trong phân tích tại cột mốc, nỗ lực thực tế thấp hơn so với nỗ lực ước lượng quá giới hạn thì những nguyên nhân gì có thể và cách kiểm soát như thế nào?

Câu 34: Nếu trong phân tích tại cột mốc, số lỗi thực tế thấp hơn so với số lỗi ước lượng quá giới hạn thì những nguyên nhân gì có thể và cách kiểm soát như thế nào?

Câu 35: Anh (Chị) hãy trình bày các bước xây dựng sơ đồ nhân quả để phân tích và phòng ngừa lỗi.

Câu 36: Anh (Chị) hãy trình bày vai trò của phân tích kết thúc dự án.

Câu 37: Anh (Chị) hãy cho biết trong báo cáo phân tích kết thúc dự án bao gồm những loại dữ liệu chính nào?

Câu 38: Bài học kinh nghiệm rút ra từ dự án ACIC là gì?